РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГОРОДА КУЗНЕЦКА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении инвестиционной Программы

муниципального унитарного предприятия города Кузнецка «Водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка на 2013-2015 годы

Принято Собранием представителей города Кузнецка 12 июля 2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации города Кузнецка от 19.03.2012 №304 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка на 2013-2015 годы», руководствуясь ст. 21 Устава города Кузнецка Пензенской области,

Собрание представителей города Кузнецка решило:

1. Утвердить инвестиционную Программу муниципального унитарного предприятия города Кузнецка «Водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка на 2013-2015 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации города Кузнецка Трошина В.Е.

3. Настоящее решение опубликовать в Вестнике Собрания представителей города Кузнецка.

Глава города Кузнецка                                                                    В.А. Майорова

12.07.2012 № 69-54/5

Приложение

Утверждена

решением Собрания представителей

города Кузнецка

от 12.07.2012 № 69-54/5

Инвестиционная программа

муниципального унитарного предприятия города Кузнецка «Водоканал»  по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка

на 2013-2015 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия города Кузнецка «Водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка на 2013-2015 годы |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация города Кузнецка |
| Основные разработчики программы | Муниципальное унитарное предприятие города Кузнецка «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») Администрация города Кузнецка |
| Исполнители мероприятий программы | МУП «Водоканал» |
| Цели программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка |
| Задачи программы | - строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения; - реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения; - сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения МУП «Водоканал»; - сокращение потерь по воде на 8%. |
| Сроки реализации программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования, необходимый для реализации проектов программы: Всего: 8102 тыс. руб. Источник финансирования: - инвестиционная надбавка к цене (тарифу) для потребителя на водоснабжение и водоотведение |
| Ожидаемые результаты выполнения программы | - обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений; - обеспечение требуемого уровня надежности работы напорных коллекторов; - обеспечение надежности очистки питьевой и сточной воды; - обеспечение надежности утилизации осадка с очистных сооружений водоснабжения и очистных сооружений канализации; - создание требуемого резерва по сооружениям водопровода и канализации. |
| Контроль за ходом реализации программы | Собрание представителей города Кузнецка, администрация города Кузнецка |

1. Введение

В соответствии с положением Федерального закона  от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», на основе технического задания, утвержденного Постановлением администрации города Кузнецка от  19.03.2012 № 304 разработана инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия города Кузнецка «Водоканал»  по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка на 2013-2015 годы.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей в размере 8102 тыс. руб. на период 2013-2015 годы, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

Требуемый объем финансирования может быть обеспечен за счет средств, поступающих в качестве надбавки к цене (тарифу) для потребителя.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с активизацией процесса развития инфраструктуры муниципального образования города Кузнецка, для стабильного обеспечения инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с Генеральным планом развития города Кузнецка.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Системы водоснабжения и водоотведения являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития городского хозяйства.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем водоснабжения и водоотведения обусловлена потребностями жилищного и промышленного строительства, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения и водоотведения определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования, объемов и локализации жилищно-гражданского строительства.

3. Цель, задачи и ожидаемый результат выполнения Программы.

3.1. Цель Программы:

- обеспечение устойчивого функционирования и развития систем водоснабжения и          водоотведения города Кузнецка;

-  повышение надежности работы систем водоснабжения  и    водоотведения;

- обеспечение санитарного благополучия, промышленной и экологической безопасности;

- повышение качества очистки питьевой воды  и сточных вод;

- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и  водоотведения.

3.2. Задачи программы:

- строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения;

- реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения;

- сокращение эксплуатационных затрат  на отпуск питьевой  воды и оказание  услуг водоотведения МУП «Водоканал»;

- сокращение потерь по воде на 8%.

3.3. Ожидаемый результат выполнения Программы:

- обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений;

- обеспечение требуемого уровня надежности работы напорных коллекторов;

- обеспечение надежности очистки питьевой  и сточной воды;

- обеспечение надежности утилизации осадка с очистных сооружении водоснабжения и очистных сооружений канализации;

- создание требуемого резерва по сооружениям водопровода и канализации;

4. Оценка риска при возможных срывах в реализации программы

При  невыполнении инвестиционной программы предприятием  города Кузнецка МУП «Водоканал» не будут обеспечены:

-   требуемый уровень надежности работы водозаборных сооружений;

-   требуемый уровень надежности работы водопроводов;

-   требуемый уровень надежности очистки сточных вод;

-   требуемый уровень надежности работы напорных коллекторов;

-   требуемый уровень надежности обеспечения холодной  водой потребителей;

- санитарное благополучие населения, промышленная, экологическая  безопасность;

-   требуемый резерв по сооружениям и сетям;

-   требуемый уровень безопасности эксплуатации.

5.  Реализация плана мероприятий программы по развитию

систем  водоснабжения и водоотведения позволит:

- обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения с учетом возрастающего количества потребляемой воды и приема стоков для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов;

- осуществить строительство централизованного водоснабжения и водоотведения вновь застраиваемых жилых микрорайонов;

- проложить 1,9 км водопроводных сетей;

- проложить 0,3 км канализационных сетей;

- снизить степень износа основных фондов предприятия на 20%;

- снизить аварийность на водопроводных сетях до 2 повреждений на 1 км в год;

- снизить аварийность на канализационных сетях до 3 повреждений на 100 км в год;

- уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей на 2,7%;

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения и водоотведения;

- заменить технологическое оборудование очистных сооружений и насосных станций на более производительной и современное;

- улучшить качественные показатели услуг водоснабжения и водоотведения;

- снизить эксплуатационные расходы на электричество (не менее 5,3 %), требуемое для перекачки;

- исключить возможность срыва водоснабжения и водоотведения в отдельных микрорайонах из-за поломки оборудования;

- обеспечить требование всех экологических нормативов, в связи с применением новых эффективных технологий очистки сточных вод и обработки осадка;

- осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;

- увеличить процент населения города, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением на 8 %.

6. Критерии оценки выполнения инвестиционной программы

1. Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг по водоотведению.

2. Сокращение потерь по воде.

3. Санитарное благополучие, экологическая и промышленная безопасность.

4. Создание требуемого уровня надежности работы предприятий.

7. Организация управления программой и контроля над ходом её реализации

Управление исполнением Программы осуществляется руководством МУП «Водоканал» через подготовку, утверждение и организацию исполнения  плана мероприятий по реализации Программы МУП «Водоканал».

МУП «Водоканал» предоставляет отчетность о ходе выполнения указанного плана мероприятий ежеквартально в администрацию города Кузнецка.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется администрацией города Кузнецка и Собранием представителей города Кузнецка. Администрация  города Кузнецка проводит мониторинг Программы, анализ отчетности, предоставляемой МУП «Водоканал», анализ степени достижения целей и результатов, хода выполнения мероприятий  и соответствия их техническому заданию.

Приложение №1

к инвестиционной программе муниципального

унитарного предприятия города Кузнецка «Водоканал»

по развитию, реконструкции и модернизации

систем водоснабжения и водоотведения

города Кузнецка на 2013-2015 годы

Инвестиционная программа

муниципального унитарного предприятия города Кузнецка «Водоканал»  по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения города Кузнецка

на 2013-2015 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия города Кузнецка «Водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения города Кузнецка на 2013-2015 годы |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация города Кузнецка |
| Основные разработчики программы | МУП «Водоканал» |
| Исполнитель мероприятий программы | МУП «Водоканал» |
| Цели программы | - повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - обеспечение санитарного благополучия, промышленной и экологической безопасности; - повышение качества очистки питьевой воды; - увеличение пропускной способности сетей водоснабжения. |
| Задачи программы | - строительство новых объектов водоснабжения; - реконструкция существующих объектов водоснабжения; - сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды МУП «Водоканал»; - сокращение потерь по воде на 8%. |
| Сроки реализации программы: 2013-2015 годы |
| Объемы финансирования программы: водоснабжение: 2013 г. – 1640 тыс.руб. 2014 г. – 1960 тыс.руб. 2015 г. – 1113 тыс.руб. Итого: 4713 тыс.руб. |
| Источники финансирования программы | Финансирование мероприятий программы осуществляется: - за счет надбавки к цене (тарифу) для потребителей |
| Ожидаемые результаты выполнения программы | - обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений; - обеспечение надежности очистки питьевой; - обеспечение надежности утилизации осадка с очистных сооружений водоснабжения; - создание требуемого резерва по сооружениям водопровода |
| Контроль за ходом реализации Программы | Собрание представителей города Кузнецка Администрация города Кузнецка |

1. Анализ существующих проблем  и тенденций изменения рынка услуг  по водоснабжению

Основной деятельностью МУП «Водоканал» является бесперебойное обеспечение потребителей водой питьевого качества.

Источниками водоснабжения города Кузнецка являются подземные воды. 31 артезианская скважина, расположенные на семи водозаборах в разных районах города, подают  воду в 8 резервуаров-накопителей общим объемом 11000 куб.м., откуда она  через три станции второго подъема по сетям поступает к потребителям. Протяженность водопроводных сетей составляет 190,5 км.

Одной из основных проблем предприятия является ветхое состояние водопроводных сетей, что вызывает высокую аварийность сетей, низкий коэффициент полезного действия мощностей и большие потери энергоносителей.

Для обеспечения водоснабжения города и улучшения качества воды необходимо проводить замену (модернизацию) водопроводных сетей города. Традиционные методы замены трубопроводов с раскопкой траншей требуют больших материальных затрат, особенно в благоустроенных районах города и на участках прохождения под дорогами с усовершенствованным покрытием.

В настоящее время в городе Кузнецке идет строительство жилья, объектов торговли, медицины, образования, в том числе в рамках реализации национальных проектов «Доступное и комфортное жилье», «Здоровье», «Образование». На данный момент ориентировочный дефицит воды в микрорайонах новой жилой застройки  составляет около 3 тыс.м3/ сут. Для  решения вопроса удовлетворения растущих потребностей города в водоснабжении, для обеспечения надежного водоснабжения существующих и  планируемых к строительству городских объектов, представляющих собой новые жилые комплексы, объекты социально - бытовой сферы и инфраструктуры, МУП «Водоканал» необходимо выполнить реконструкцию существующих  и строительство новых артезианских скважин, распределительных сетей водоснабжения.  Инвестиционная программа МУП «Водоканал» сформирована  в соответствии  с Генеральным планом города Кузнецка.

2.Система программных мероприятий на 2013-2015 годы

| № п/п | Мероприятия | Стоимость мероприятий тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1. | Установка дополнительных узлов учета для контроля расхода электроэнергии на собственные нужды, ул. Правды, 88, с. Поселки, ГКНС | 24,00 | Надбавка к цене (тарифу) для потребителей |
| 2. | Прокладка контрольного кабеля АВВГ 14х2,5 мм в количестве 500 м от ТП-401-105 водозабор «Южный», ул. Московское шоссе, 1 | 51,00 | Надбавка к цене (тарифу) для потребителей |
| 3. | Капитальный ремонт водопровода Д= 500 мм по ул. Чкалова (ул.Полевая - ул.Некрасова) | 2727,00 | Надбавка к цене (тарифу) для потребителей |
| 4. | Закольцовка водопровода от водозабора «Южный» до водозабора № 8 (Восточный) | 1616,00 | Надбавка к цене (тарифу) для потребителей |
| 5. | Строительство водопровода по Алексеевское шоссе от АЗС по ул. Алексеевское шоссе 3К, 3Л до трассы М-5 «Урал» | 295,00 | Надбавка к цене (тарифу) для потребителей |
|  | Всего: | 4713,00 |  |

3. Организационный и финансовый планы реализации инвестиционной   программы

3.1. Организационный план

| № п/п | Мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Водоснабжение |
| 1. | Установка дополнительных узлов учета для контроля расхода электроэнергии на собственные нужды, ул. Правды, 88, с. Поселки, ГКНС | + |  |  |
| 2. | Прокладка контрольного кабеля АВВГ 14х2,5 мм в количестве 500 м от ТП-401-105 водозабор «Южный», ул. Московское шоссе, 1 |  | + |  |
| 3. | Капитальный ремонт водопровода Д= 500 мм по ул. Чкалова (ул.Полевая -ул.Некрасова) |  | + | + |
| 4. | Закольцовка водопровода от водозабора «Южный» до водозабора № 8 (Восточный) | + |  |  |
| 5. | Строительство водопровода по Алексеевское шоссе от АЗС по ул. Алексеевское шоссе 3К, 3Л до трассы М-5 «Урал» |  |  | + |

3.2. Финансовый план

| № п/п | Мероприятия | Этапы реализации | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| Водоснабжение |
| 1. | Установка дополнительных узлов учета для контроля расхода электроэнергии на собственные нужды, ул. Правды, 88, с. Поселки, ГКНС | 24,00 |  |  | 24,00 |
| 2. | Прокладка контрольного кабеля АВВГ 14х2,5 мм в количестве 500 м от ТП-401-105 водозабор «Южный», ул. Московское шоссе, 1 |  | 51,00 |  | 51,00 |
| 3. | Капитальный ремонт водопровода Д=500 мм по ул. Чкалова (ул.Полевая -ул.Некрасова) |  | 1909,00 | 818,00 | 2727,00 |
| 4. | Закольцовка водопровода от водозабора «Южный» до водозабора № 8 (Восточный) | 1616,00 |  |  | 1616,00 |
| 5. | Строительство водопровода по Алексеевское шоссе от АЗС по ул. Алексеевское шоссе 3К, 3Л до трассы М-5 «Урал» |  |  | 295 | 295 |
|  | Итого: | 1640,00 | 1960,00 | 1113,00 | 4713,00 |

4.Оценка социально-экономического влияния на стоимость

коммунальных услуг с учетом  изменения тарифов и надбавок к ним

При изменении тарифов и надбавок к ним, будет реализована  разработанная Инвестиционная программа, которая сочетается с развитием и застройкой города Кузнецка.

5. Расчет надбавки к цене (тарифу)

|  | Затраты без НДС тыс. руб. | Объем в тыс. м3 | Год реализации | Надбавка к цене (тарифу) без НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 1640,00 | 3470 | 2013 | 0,47 |
|  | 1960,00 | 3470 | 2014 | 0,56 |
|  | 1113,00 | 3470 | 2015 | 0,32 |
| Итого: | 4713,00 | 10410 |  | 0,45 |

Приложение №2

к инвестиционной программе муниципального

унитарного предприятия города Кузнецка «Водоканал»

по развитию, реконструкции и модернизации

систем водоснабжения и водоотведения

города Кузнецка на 2013-2015 годы

Инвестиционная программа

муниципального унитарного предприятия города Кузнецка «Водоканал»  по развитию, реконструкции и модернизации систем водоотведения города Кузнецка

на 2013-2015 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия города Кузнецка «Водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации систем водоотведения города Кузнецка на 2013-2015 годы |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация города Кузнецка |
| Основные разработчики программы | МУП «Водоканал» |
| Исполнитель мероприятий программы | МУП «Водоканал» |
| Цели программы | - повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; - обеспечение санитарного благополучия, промышленной и экологической безопасности; - повышение качества очистки сточных вод; - увеличение пропускной способности сетей водоотведения. |
| Задачи программы | - строительство новых объектов водоотведения; - реконструкция существующих объектов водоотведения; - сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоотведения МУП «Водоканал». |
| Сроки реализации программы: 2013-2015 годы |
| Объемы финансирования программы водоотведения: 2013 г. – 759 тыс.руб. 2014 г. – 1427 тыс.руб. 2015 г. – 1203 тыс.руб. Итого: 3389 тыс. руб. |
| Источники финансирования программы | Финансирование мероприятий программы осуществляется: за счет надбавки к цене (тарифу) для потребителей. |
| Ожидаемые результаты выполнения программы | - обеспечение требуемого уровня надежности работы напорных коллекторов; - обеспечение надежности очистки сточной воды; - обеспечение надежности утилизации осадка с очистных сооружений канализации; - создание требуемого резерва по сооружениям канализации. |
| Контроль за ходом реализации Программы | Собрание представителей города Кузнецка Администрация города Кузнецка |

1. Описание системы водоотведения города Кузнецка

Подавляющее большинство потребителей (порядка 90%) получают услугу водоотведения от МУП «Водоканал».

Система водоотведения города  Кузнецка осуществляет сбор, транспортировку, очистку, обеззараживание сточных вод, поступающих от населения и промышленных предприятий города, и сброс очищенной воды в реку Труев. Централизованным водоотведением охвачено 62% территории города Кузнецка. Все канализационные стоки города выводятся на городские очистные сооружения, расположенные в западной части города.

У предприятия 4 канализационных насосных станции и главная канализационная насосная станция очистных сооружений. Очистные сооружения предназначены для очистки сточных вод путём механической и биологической очистки. Пропускная способность очистных сооружений по проекту - 50 тыс.куб.м/сут.

Протяженность канализационных сетей составляет 96 км, в состав которых входят:

- коллектор магистральный, протяженностью 13 км, состоящий из ж/б труб диаметром 1000-1200 мм;

- коллектор магистральный, протяженностью 15 км, состоящий из ж/б труб диаметром 600-800мм;

- коллектор уличный, протяженностью 61,3 км, состоящий  из керамических труб диаметром 200 мм, чугунных   труб диаметром 150 мм и 200 мм, асбоцементных труб диаметром 400 мм;

- напорный коллектор составляет 6,7 км;

- внутренние канализационные сети очистных сооружений  имеют протяженность  3000м.

1.1. Технологическая схема очистки сточных вод

Сточная вода, поступающая из города, по сточному коллектору проходит до ГКНС, где происходит задержание крупных фракций на решетках, затем под действием насосов по напорному коллектору (диаметром 600мм) поступает в приемную камеру, по лоткам поступает в песколовку, где происходит задержание плавающих веществ и крупной фракции песка. Затем по лоткам поступает в первичные отстойники, где происходит задержание сырого осадка и плавающих веществ. Под действием насосов сырой осадок поступает на иловые поля для обезвоживания.

После первичных отстойников сточная вода поступает в аэротенки, где происходит насыщение жидкости кислородом или биологическая очистка.

Из аэротенков жидкость поступает во вторичные отстойники, где происходит отделение ила от воды, а затем очищенная вода поступает в реку Труев.

1.2. Техническое состояние системы водоотведения

Техническое состояние системы водоотведения характеризуется высокой степенью износа зданий, канализационных сетей и технологического оборудования.  Динамика износа за последние три года приведена в таблице.

Динамика износа функциональных элементов системы водоотведения

| Наименование объекта | Процент износа |
| --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Канализационные сети | 56 | 60 | 65 |
| Канализационно-насосные станции | 68 | 72 | 78 |
| Очистные сооружения | 82 | 90 | 95 |

Аварийность на канализационных сетях превышает 3 аварии на 100 км сетей в год.

За 26 лет эксплуатации городских очистных сооружений произошло разрушение железобетонных конструкций, лотков, стен аэротенков, монолитных лотков на аэротенках и вторичных отстойниках, оборудование пришло в негодность и требует полной замены.

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;   -недостаточная степень техногенной надежности;
- небезопасная система обеззараживания стоков;
- отсутствие резерва мощности;
- низкая степень автоматизации производственных процессов;
- низкая энергоэффективность оборудования;
- применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений предельно допустимой концентрации по меди, фосфатам, азоту;
- отсутствие дублирующих коллекторов;
- критическое состояние люкового хозяйства.

Анализ состояния системы водоотведения выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных и количественных параметров системы водоотведения, так и на работоспособность системы в целом: высокая степень износа зданий, сооружений, оборудования, канализационных сетей, применение устаревших технологий (в том числе экологически опасных), низкая производительность и энергоэффективность оборудования, высокие непроизводственные потери ресурсов, низкая степень автоматизации производственных процессов.

2. Система программных мероприятий на 2013-2015 годы

| № п/п | Мероприятия | Стоимость мероприятий тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |
| 1. | Капитальный ремонт вводных ячеек К-XXVI на очистных сооружениях в количестве 3 шт., с. Поселки, ГКНС | 389,00 | Надбавка к цене (тарифу) для потребителей |
| 2. | Капитальный ремонт напорного коллектора от ГКНС до ОСК, Д=500 мм с.Поселки ГКНС | 3000,00 | Надбавка к цене (тарифу) для потребителей |
|  | Итого: | 3389,00 |  |

3. Организационный и финансовый планы реализации инвестиционной программы

3.1. Организационный план

| № п/п | Мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Водоотведение |
| 1. | Капитальный ремонт вводных ячеек К-XXVI на очистных сооружениях в количестве 3 шт., с. Поселки, ГКНС | + | + | + |
| 2. | Капитальный ремонт напорного коллектора от ГКНС до ОСК, Д=500 мм с.Поселки ГКНС | + | + | + |

3.2.  Финансовый план

| № п/п | Мероприятия | Этапы реализации | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| Водоотведение |
| 1. | Капитальный ремонт вводных ячеек К-XXVI на очистных сооружениях в количестве 3 шт., с. Поселки, ГКНС | 166,00 | 167,00 | 56,00 | 389,00 |
| 2. | Капитальный ремонт напорного коллектора от ГКНС до ОСК, Д= 500 мм с.Поселки ГКНС | 593,00 | 1260,00 | 1147,00 | 3000,00 |
|  | Итого: | 759,00 | 1427,00 | 1203,00 | 3389,00 |

4. Оценка социально-экономического влияния на стоимость

коммунальных услуг с учетом  изменения тарифов и надбавок к ним

При изменении тарифов и надбавок к ним, будет реализована  разработанная программа, которая сочетается с развитием и застройкой города Кузнецка.

5. Расчет надбавки к цене (тариф)

|  | Затраты без НДС тыс. руб. | Объем в тыс. м3 | Год реализации | Надбавка к цене (тарифу) без НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | 759,00 | 2810 | 2013 | 0,27 |
|  | 1427,00 | 2810 | 2014 | 0,51 |
|  | 1203,00 | 2810 | 2015 | 0,43 |
| Итого: | 3389,00 | 8430 |  | 0,40 |